# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

# РЕШЕНИЕ

# от 22 ноября 2011 г. N 547

# О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА БЕЛГОРОДА ОТ 29.11.2010 N 418

# В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в связи с окончанием первого этапа реализации инвестиционной программы МУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Белгорода на 2011 - 2013 годы и в целях финансового обеспечения реализации второго этапа программы в 2012 году, руководствуясь статьей 27 Устава городского округа "Город Белгород", Совет депутатов города Белгорода решил:

# 1. Внести в решение Совета депутатов города Белгорода от 29.11.2010 N 418 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Горводоканал", надбавок к тарифам организации коммунального комплекса, надбавок к тарифам для потребителей и тарифов на подключение к водопроводно-канализационной системе МУП "Горводоканал" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости" следующие изменения:

# Пункт 1.1 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 2 данного документа).

# 1.1. В пункте 3 слова "на 2011 год" заменить словами "на 2012 год";

# 1.2. Инвестиционный проект N 1 пункта 4.10 приложения N 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается);

# 1.3. Приложение N 3 к решению изложить в новой редакции (прилагается).

# 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Наш Белгород", за исключением пункта 1.1, вступающего в силу с 01.01.2012.

# Надбавки к тарифам вступают в силу с 01.01.2012, но не ранее чем через один месяц после даты их установления.

# 3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по градостроительству и развитию городского хозяйства.

# Председатель

# Совета депутатов

# города Белгорода

# Е.С.ЕГОРОВ

# Секретарь сессии

# К.В.КЛЕТ

# Инвестиционный проект N 1

# Средства, полученные МУП "Горводоканал" за счет надбавок к

# тарифам для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения

# без НДС

| N п/п | Наименование мероприятия | Единица изме- рения | Цели реализации мероприятия | Коли- чество | Реализация мероприятий по годам | Финан- совая потреб- ность, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап 2011 год | 2 этап 2012 год | 3 этап 2013 год |  | 1 этап 2011 год | 2 этап 2012 год | 3 этап 2013 год |
| Водоснабжение |
| 1 | Создание системы автоматизации работы скважин 5-го водозабора | водо- забор | Повышение оперативности управления процессом подачи и распределения воды, снижение эксплуатацион- ных затрат | 1 | 1 |  |  | 3380,0 | 3380,0 |  |  |
| 2 | Реконструкция насосной станции 3-й Южной зоны | объект | Замена устаревшего насосного оборудования на современное энергоэффектив- ное, замена запорно- регулирующей арматуры | 1 |  |  | 1 | 9504,0 |  |  | 9504,0 |
| 3 | Строительство и проектирование насосной станции 3-й Северной зоны | объект | Обеспечение потребителей качественным водоснабжением, снижение производст- венных затрат за счет применения энергоэффектив- ного насосного оборудования | 1 |  | 1 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
| 4 | Реконструкция насосной станции 2-й Северной зоны | объект | Замена устаревшего насосного оборудования на современное энергоэффектив- ное, замена запорно- регулирующей арматуры | 1 |  |  | 1 | 5345,0 |  |  | 5345,0 |
| 5 | Проектирование и строительство водовода Д-700 мм от скважины N 13 6-го водозабора до станции обезжелезивания | км | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение риска аварий, возможность ремонта водоводов без существенного изменения объемов подачи воды | 1,25 | 0,15 | 1,1 |  | 16318,0 | 1469,0 | 14849,0 |  |
| 6 | Реконструкция системы подачи и транспортировки воды города (замена запорной арматуры, камеры переключения) |  | Замена неисправной запорно- регулирующей арматуры большого диаметра для повышения надежности работы системы водоснабжения |  |  |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |
| 7 | Проектирование и строительство участка 2-й нитки сборного водовода от скважины N 32 до скважины N 18 4-го водозабора | км |  | 0,8 | 0,8 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |  |  |
| 8 | Проектирование и строительство (первого этапа) ЛЭП 6 кВт скважин 4-го водозабора | км | Повышение надежности электроснабже- ния артезианских скважин | 4,6 | 4,6 |  |  | 7000,0 | 7000,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 53547,0 | 17849,0 | 17849,0 | 17849,0 |
|  | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  | 13386,0 | 4462,0 | 4462,0 | 4462,0 |
|  | Итого по водоснабжению |  |  |  |  |  |  | 66933,0 | 22311,0 | 22311,0 | 22311,0 |
| Водоотведение |
| 9 | Проектирование и реконструкция первой очереди самотечного коллектора от КГ КНС-5 (ул. Железнодорожная - Щорса) до ул. Победы | объект | Повышение надежности водоотведения | 1 |  |  |  | 15439,0 | 4200,0 | 11239,0 |  |
| 10 | Реконструкция системы напорных трубопроводов (замена запорной арматуры, камер переключения, насосного оборудования) |  | Замена неисправной запорно- регулирующей арматуры большого диаметра |  |  |  |  | 5693,0 |  | 5693,0 |  |
| 11 | Строительство напорного коллектора от КНС-7 ЮМР до МОУ СОШ N 42 | км | Повышение надежности водоотведения | 1,185 | 1,185 |  |  | 12732,0 | 12732,0 |  |  |
| 12 | Реконструкция систем воздухораспределения на ГОС | система | Повышение надежности системы биологической очистки, уменьшение потребления электроэнергии | 1 |  |  | 1 | 16932,0 |  |  | 16932,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 50796,0 | 16932,0 | 16932,0 | 16932,0 |
|  | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  | 12699,0 | 4233,0 | 4233,0 | 4233,0 |
|  | Итого по водоотведению |  |  |  |  |  |  | 63495,0 | 21165,0 | 21165,0 | 21165,0 |

# Приложение N 3

# к решению

# Совета депутатов

# города Белгорода

# от 29 ноября 2010 года N 418

# Надбавки к тарифам вступают в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем через один месяц после даты их установления (пункт 2 данного документа).

# Надбавки

# к тарифам для потребителей услуг водоснабжения и

# водоотведения на 2012 год

# без НДС

| Потребители услуг | Надбавки к тарифам в 2012 году (2 этап), руб./куб. м |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение |
| Коммерческие предприятия, организации и частные предприниматели | 6,03 | 4,15 |